NextGen Fund — সাতটি পরিবর্তনের হস্তান্তর ও যাচাই প্রতিবেদন

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬  ·  লাইভ: https://nextgenfund.web.app/  ·  পুরোনো ঠিকানা: https://nextgen-fund-2040.web.app/  ·  সোর্স: github.com/iamatiq7/nextgen-fund

# ১. সাতটি নির্দেশের চূড়ান্ত অবস্থা

| # | নির্দেশ | অবস্থা | প্রমাণ |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | 'Live Firebase' ও admin setup চিহ্ন সরানো | সম্পূর্ণ ও লাইভ | common.js-এ লাইভ মোডে ব্যাজ/লেবেল ফাঁকা, footer-এর Setup লিংক বাদ, admin notice বাদ |
| ২ | ড্যাশবোর্ড সবার জন্য (লগইন/রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই) | সম্পূর্ণ ও লাইভ | লগআউট অবস্থায় ২০০; কোনো auth গেট নেই |
| ৩ | লগইন থাকলে Become-a-member ও পেমেন্ট চ্যানেল না দেখানো | সম্পূর্ণ ও লাইভ | dashboard.js সেশন থাকলে .sec-member/.sec-methods লুকায়; অতিথি দেখে |
| ৪ | finance-এ manual funding বাদ; শুধু revenue/loss; funding অটো | সম্পূর্ণ ও লাইভ | funding = ডিপোজিট+revenue−loss; net = funding; store.test ৬০/৬০ |
| ৫ | site content কী — ব্যাখ্যা | সম্পূর্ণ | docs/site-content-and-documents.md (৬টি এডিটেবল ঘর) |
| ৬ | ডকুমেন্ট Google Drive-এ, ইউজারনেম ফোল্ডার, নির্দিষ্ট নাম | সম্পূর্ণ ও যাচাইকৃত | লাইভ POST: ৪টি ফাইল তৈরি (নিচে §৩) |
| ৭ | nominee পরিবর্তন + admin অনুমোদন | সম্পূর্ণ ও লাইভ | portal ফর্ম → nomineeRequests → admin Approve/Reject + audit; rules ডিপ্লয় |

# ২. ডকুমেন্ট প্রবাহ

| ধাপ | কী হয় |
| --- | --- |
| ১ | সদস্য চারটি ফাইল বাছে: nid-front · nid-back · profile-picture · nominee-passport-photo (চারটিই বাধ্যতামূলক) |
| ২ | ব্রাউজারেই ছবি ছোট হয় (১০০০px/০.৭২ → দরকার হলে ৭২০ → ৫৬০) |
| ৩ | Drive সেট থাকলে পূর্ণ মানের ফাইল Apps Script-এ যায়; স্ক্রিপ্ট <username> ফোল্ডার বানিয়ে ঠিক ওই চার নামে রাখে (আগের একই নামের ফাইল মুছে) |
| ৪ | রেকর্ডে থাকে Drive লিংক + ফাইল আইডি (কে, কখন, কোন ফাইল, কোথায়) |
| ৫ | Drive সেট না থাকলে ছোট কপি রেকর্ডের সঙ্গে; অ্যাডমিন প্যানেল থেকে সঠিক নামে ডাউনলোড |

সেটিং: অ্যাডমিন প্যানেল → Settings → “সদস্যের ডকুমেন্ট (Google Drive)” → /exec URL → Save। Apps Script ডিপ্লয়: Deploy → New deployment → Web app · Execute as: me · Who has access: Anyone। “Anyone” না হলে ব্রাউজার উত্তর পড়তে পারে না (CORS)।

# ৩. যাচাইয়ের ফল (সবই বাস্তবে চালানো)

| যাচাই | ফল | প্রমাণ ফাইল |
| --- | --- | --- |
| Drive সার্ভার-দিক (আসল POST) | http 200, ok:true; ফোল্ডার তৈরি; ঠিক চারটি ফাইল + ফাইল আইডি | evidence/03-drive-live-verify.txt |
| Drive ক্লায়েন্ট path (mock) | ৯/৯ ALL PASS | tools/drive-upload/drive-e2e-proof.txt |
| নো-লস (Drive ছাড়া) | চার ডকুমেন্টই রেকর্ডে; প্রতি ~৯–১০ KB; মোট ৩৭ KB (< ৭০০ KB) | evidence/02-documents-kept-e2e.txt |
| লাইভ fsMod ও নিয়ম | store লোড, mode=firebase; getDriveEndpoint() পড়ে ""; saveDriveEndpoint() → permission-denied (anon), “is not defined” নেই | evidence/04-live-fsmod-and-rules.txt |
| একক টেস্ট স্যুট | store ৬০/৬০ · access · member-cannot-modify · pending ৩৬ · fixes · advance ৩২ | tests/*.mjs |
| ডিপ্লয় | তিনটি workflow success; দুই হোস্টেই ফিক্স লাইভ (factory@826 < saveDriveEndpoint@4940) | GitHub Actions runs |

# ৪. যে ত্রুটিগুলো ধরা পড়েছে ও ঠিক হয়েছে

| আইডি | সমস্যা | ফিক্স / অবস্থা |
| --- | --- | --- |
| B-1 | নতুন nominee/Drive ফাংশন ফ্যাক্টরির বাইরে ছিল → অ্যাডমিন Save-এ “fsMod is not defined” | ফ্যাক্টরির ভেতরে সরানো; লাইভে যাচাই ✓ (989fd7a) |
| B-2 | /settings/drive-এর কোনো Firestore নিয়ম ছিল না (ডিফল্ট deny) | read পাবলিক, write শুধু অ্যাডমিন; CI-তে ডিপ্লয় ✓ |
| B-3 | Storage না থাকলে uploadBytes অসীম আটকে থাকত; বাটন আটকে যেত, ইমেইল পুড়ত | ৮ সেকেন্ডের সময়সীমা + রেকর্ডে ছোট কপি + ব্যর্থ হলে অ্যাকাউন্ট মুছে ইমেইল ফেরত (64d2c61) ✓ |
| B-4 | store-এর নতুন মেথড ভুল persistence হেল্পার ডাকত (load/save) | _d()/_save() বসানো; bare কল এখন ০ (cf63bea) ✓ |
| B-5 | Apps Script “Anyone” না হলে CORS-এ উত্তর পড়া যায় না | হস্তান্তর নোটে লেখা (উপরের §২) ✓ |
| R-1 | যাচাই হ্যার্নেস লাইভ মোডে টেস্ট অ্যাকাউন্ট বানিয়েছিল | guarded cleanup: ৩টি অ্যাকাউন্ট + ১ রো মুছে ফেলা; ২টি আসল অ্যাকাউন্ট অটুট ✓ |

# ৫. হালনাগাদ (নিজে করতে হবে — ৩০ সেকেন্ড)

১) অ্যাডমিন প্যানেল হার্ড-রিফ্রেশ করুন (Ctrl+Shift+R) — পুরোনো ফাইল ক্যাশে থাকে।

২) Settings → Drive ঘরে /exec URL পেস্ট → Save। ফিক্স ও নিয়ম এখন লাইভ, তাই এটি কাজ করবে।

৩) এরপর একটি টেস্ট রেজিস্ট্রেশন করে Drive-এ <username> ফোল্ডারে চারটি ফাইল এসেছে কি না দেখে নিন।

# ৬. সীমা ও বাইরে রাখা কাজ

· Kora লাইভ পেমেন্ট আপনার সাত নির্দেশের তালিকায় ছিল না; কোডবেসে পুরোনো/ডামি “koro” রেফারেন্সও নেই — এটি আলাদা কাজ (লাইভ merchant key দরকার)।

· Storage সক্রিয় করা হয়নি; তাই Drive-ই প্রধান পথ, আর ছবি রেকর্ডে রাখার fallback আছে — কোনো নথি হারায় না।

· সদস্যের ডকুমেন্টের আইনি/KYC যাচাই এই পরিধিতে নয়।

# ৭. রোলব্যাক

| পরিস্থিতি | করণীয় |
| --- | --- |
| ভাঙা ডিপ্লয় | Firebase console → Hosting → site → Release history → Rollback, অথবা git revert + push |
| এই পরিবর্তন ফেরানো | git revert <commit> (989fd7a, 64d2c61, cf63bea, aa0ec2f …) → push → দুই সাইটেই ফিরবে |
| Drive বন্ধ করা | Settings-এর Drive ঘর খালি করে Save; ছবি রেকর্ডে থাকবে |
| পুরোনো ঠিকানা | nextgen-fund-2040.web.app অপরিবর্তিত — যেকোনো সময় সেটিতেই ফেরা যায় |

প্রমাণ ফাইল: .cluster/ngf2-20260915/evidence/01…04 და repo-র tools/drive-upload/ · তৈরি: ২০২৬-০৯-১৫